## Slide 1: Rational Unified Process

## Slide 2: Qué es un Proceso?
Un proceso define Quién está haciendo Qué, Cuándo y Cómo para lograr un cierto objetivo. En la ingeniería de software el objetivo es construir un producto de software ó mejorar alguno existente.
Proceso de Ingeniería de Software
Requerimientos
Nuevos ó Modificados
Nuevo ó Modificado
Sistema

## Slide 3: El Problema
Si un proceso es utilizado, equipos funcionales diferentes normalmente utilizan procesos y lenguajes de modelación inconsistentes.
Requerimientos
Pruebas
Análisis
Diseño
La mayoría de los proyectos de software utilizan procesos que no están bien definidos. En su lugar los miembros del equipo (re)inventan sus propios procesos.
?
?
?
?
?
?
?
Los procesos no están apropiadamente relacionados con herramientas, ó no están propiamente automatizados.
?
Proceso
Herramienta

## Slide 4: Rational Unified Process (RUP)
Captura varias de las mejores prácticas en el desarrollo moderno de software en una forma que es aplicable para un amplio rango de proyectos y organizaciones.
Es una guía de cómo utilizar de manera efectiva UML.
Provee a cada miembro de un equipo un fácil acceso a una base de conocimiento con guías, plantillas y herramientas para todas las actividades críticas de desarrollo.
Crea y mantiene modelos, en lugar de enfocarse en la producción de una gran cantidad de papeles de documentación.

## Slide 5: Incremento de la Productividad en Equipo
Todos los miembros del equipo comparten
1 Base de conocimiento
1 Proceso
1 Vista de cómo desarrollar software
1 Lenguaje de modelamiento (UML)
Administrador Base de Datos
Líder de Proyecto
Analista
Diseñador/ Desarrollador
Ingeniero de Desempeño
Pruebas
Administrador de Configuración

## Slide 6: 6 Mejores Prácticas (Best Practices)
RUP describe como utilizar de forma efectiva procedimientos comerciales probados en el desarrollo de software para equipos de desarrollo de software, conocidos como “mejores prácticas”.
Desarrollo Iterativo
Modelamiento Visual
Verificación de la Calidad
Arquitecturas
con Componentes
Administración de Requerimientos
Control de Cambios

## Slide 7: Desarrollo Iterativo de Software
Dados los sistemas de software sofisticados de la actualidad, no es posible hacer de manera secuencial la definición completa del problema, diseñar la solución completa, construir el software y por último probarlo.
El descubrimiento de defectos en fases posteriores de diseño dan como resultado un aumento en los costos y/ó la cancelación del proyecto.
El tiempo y dinero gastados en la implementación de un
diseño fallido, son no recuperables

## Slide 8: Desarrollo Iterativo
Requerimientos
Análisis y Diseño
Implementación
Pruebas
Evaluación
Cada iteración produce un producto ejecutable

## Slide 9: Características del Desarrollo Iterativo
Permite un entendimiento incremental del problema a través de refinamientos sucesivos.
Habilita una fácil retroalimentación de usuario.
Metas específicas permiten que el equipo de desarrollo mantenga su atención en producir resultados.
El progreso es medido conforme avanzan las implementaciones.

## Slide 10: Administración de Requerimientos
Licitar, organizar, y documentar la funcionalidad y restricciones requeridas.
Llevar un registro y documentación de cambios y decisiones.
Los requerimientos de negocio son fácilmente capturados y comunicados a través de casos de uso.
Los casos de uso son instrumentos importantes de planeación.
Modelo de Diseño
Modelo de Implementación
Modelo de Prueba
verifica
realización
influenciado por
Los casos de uso dirigen el trabajo desde el análisis hasta las pruebas

## Slide 11: Arquitectura Basada en Componentes
Se enfoca en el pronto desarrollo de una arquitectura ejecutable robusta.
  Resistente al cambio mediante el uso de interfaces bien definidas.
  Intuitivamente comprensible.
  Promueve un reuso más efectivo de software.
  Es derivada a partir de los casos de uso más importantes.

## Slide 12: Modelación Visual de Software
Captura la estructura y comportamiento de arquitecturas y componentes.
Muestra como encajan de forma conjunta los elementos del sistema.
Mantiene la consistencia entre un diseño y su implementación.
Promueve una comunicación no ambigua.

## Slide 13: Verificación de la Calidad del Software
Crea pruebas para cada escenario (casos de uso) para asegurar que todos los requerimientos están propiamente implementados.
Verifica la calidad del software con respecto a los requerimientos basados en la confiabilidad, funcionalidad, desempeño de la aplicación y del sistema.
Prueba cada iteración
Los problemas del software son de 100 a 1000 veces mas costosos de encontrar y reparar después del desarrollo

## Slide 14: Control de Cambios del Software
Controlar, llevar un registro y monitorear cambios para permitir un desarrollo iterativo.
Establece espacios de trabajo seguros para cada desarrollador
  Provee aislamiento de cambios hechos en otros espacios de trabajo
  Controla todos los artefactos de software – modelos, código, documentos, etc…
ALERT
REPORT
Administración de
Espacios de Trabajo
Desarrollo en
Paralelo
Administración de
Construcción
Integración de
Proceso

## Slide 15: Estructura de RUP
El proceso puede describirse en dos dimensiones, o a lo largo de dos ejes:
  El eje horizontal representa tiempo y muestra el aspecto dinámico del proceso, expresado en términos de ciclos, fases, iteraciones, y metas.
  El eje vertical representa el aspecto estático del proceso; como está descrito en términos de actividades, artefactos, trabajadores y flujos de trabajo.

## Slide 16: Estructura de RUP Cont.
Administración
Ambiente
Modelación de Negocios
Implementación
Prueba
Análisis y Diseño
Iteración(es) Preliminar
Iter. #1
Fases
Flujos de Trabajo de Procesos
Iteraciones
Flujos de Trabajo de Soporte
Iter. #2
Iter. #n
Iter. #n+1
Iter. #n+2
Iter. #m
Iter. #m+1
Desarrollo
Admin. Configuración
Requerimientos
Elaboración
Transición
Inicio
Construcción
Contenido

## Slide 17: Fases en RUP
Inicio – Define el alcance del proyecto
Elaboración – Plan del proyecto, especificación de características, arquitectura base
Construcción – Construir el producto
Transición – Transición del producto a la comunidad del usuario
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Tiempo
Metas Principales

## Slide 18: Fase de Inicio
Propósito
  Establecer casos de negocios para un nuevo sistema o para alguna actualización importante de un sistema existente
  Especificar el alcance del proyecto
Resultado
  Una visión general de los requerimientos del proyecto, i.e., los requerimientos principales
    Un modelo inicial de casos de uso y modelo del dominio (10-20%)
  Un caso de negocios inicial, incluyendo:
    Evaluación inicial de riesgos
    Una estimación de los recursos requeridos

## Slide 19: Ejemplo de Diagrama de Caso de Uso de Negocios
Caso de Negocios: modelar la empresa (como funciona la empresa a la que se le va a desarrollar el software)

## Slide 20: Fase de Elaboración
Propósito
  Analizar el dominio del problema
  Establecer una buena arquitectura
  Lidiar con los elementos de riesgo más altos del proyecto
  Desarrollar un plan comprensivo mostrando como el proyecto será completado
Resultado
  Un modelo del dominio y de casos de uso 80% completo
  Requerimientos suplementarios que capturen los requerimientos no funcionales y cualesquiera requerimientos que no estén asociados con un caso de uso específico
  Una lista de riesgos revisada

## Slide 21: Fase de Construcción
Propósito
  Desarrollar incrementalmente producto de software completo el cual estará listo para ser transferido al usuario
Productos
  Un modelo completo de diseño y casos de uso
  Liberaciones de productos ejecutables de funcionalidad incremental
  Documentación de usuario
  Una liberación “beta” del producto

## Slide 22: Fase de Transición
Hacer la transición final del producto de software al usuario
Productos
  Liberaciones ejecutables de producto
  “Pruebas beta” para validar el nuevo sistema vs. las expectaciones del usuario
  Manuales de usuario actualizados
  Documentación de desarrollo actualizada
Está el usuario satisfecho?
Gastos reales de los recursos vs. Gastos previstos  Aceptables?

## Slide 23: Iteraciones
Cada fase en RUP puede descomponerse en iteraciones. Una iteración es un ciclo de desarrollo completo dando como resultado una entrega de producto ejecutable (interna o externa)
Iteración Preliminar
Iteración de Arquitectura
Iteración de Arquitectura
Iteración de Desarrollo
Iteración de Desarrollo
Iteración de Desarrollo
Iteración de Transición
Iteración de Transición
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Liberaciones
externas
internas
iteraciones

## Slide 24: Noción de Proceso
Rol que puede ser desempeñado por un individuo o conjunto de individuos en la organización de desarrollo
Trabajador/Quién?
Diseñador
Actividad/Cómo?
Describe una unidad de trabajo que puede ser asignada a un trabajador.
Diseño de
Casos de uso
Pieza de información que es producida, modificada, ó utilizada por un proceso
Artefacto/Qué?
Paquete de Caso de Uso
Caso de Uso
responsable de

## Slide 25: Modelos y Flujos de Trabajo
Una mera enumeración de todos los trabajadores, actividades y artefactos no constituyen un proceso. Se necesita una forma de describir secuencias significativas que produzcan algún resultado válido, y que muestre la interacción entre trabajadores.
Un flujo de trabajo es una secuencia de actividades que producen un resultado de valor observable.
En términos de UML pueden ser expresados como un diagrama de secuencia, un diagrama de colaboración, ó como un diagrama de actividad.
Los grupos de trabajo agrupan actividades en forma lógica

## Slide 26: Modelos y Flujos de Trabajo Cont.
Modelo de Diseño
Modelo de Implementación
Modelo de Prueba
realizado por
Implementado por
Flujo de Trabajo de Requerimientos
Flujo de Trabajo de
Diseño de Análisis
Flujo de Trabajo de Implementación
Flujo de Trabajo de Prueba
Modelo de Caso de Uso
Modelación
de Negocios
Modelo de Negocios
verificado por
Cada flujo de trabajo describe como crear y mantener un modelo en particular

## Slide 27: Referencias
A Simplified Approach to RUP Gary K. Evans President, Evanetics, Inc. http://www.therationaledge.com/content/jan_01/t_rup_ge.html
UML y Patrones, Introducción al Análisis y Diseño Orientado a Objetos Craig Larman Prentice-Hall
Rational Unified Process, Best Practices for Software Development Teams A Rational Software Corporation White Paper